2022年重点项目投资计划

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 工期 | 2022年建设内容 | 项目业主 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 149个 |  |  |  |  |
| **一、工业提质项目** | 55个 |  |  |  |  |
| **（一）龙岩组团** | 8个 |  |  |  |  |
| 1 | ★坤煌装备制造园（一期） | 占地200亩，新建标准厂房9万平方米。 | 2022-2023 | A区标准厂房主体工程完工。 | 重庆创惠源实业有限公司 | 工业园区管委会 |
| 2 | ★装配式建筑制造和研发基地项目（二期） | 占地79亩，新建标准厂房8000平方米，新建装配式建筑车间。 | 2022-2023 | 基础工程完工。 | 重庆港富实业有限公司 | 工业园区管委会 |
| 3 | ★环保产业园项目（一期） | 占地174亩，新建建筑面积12.6万平方米，布局60条表面处理生产线。 | 2022-2023 | 2号、3号厂房主体工程完工。 | 重庆涌泉环保产业有限公司 | 工业园区管委会 |
| 4 | 文创产品生产基地项目 | 占地60亩，新建注塑车间、模具车间及相关配套设施。 | 2022-2023 | 启动一期厂房主体工程。 | 正在开展工商注册 | 工业园区管委会 |
| 5 | 高科技铝单板生产项目 | 占地25亩，新建厂房2.6万平方米，建设高科技铝单板、铝蜂窝板生产线。 | 2022-2023 | 厂房主体工程完工。 | 重庆西友新型墙体材料有限公司 | 工业园区管委会 |
| 6 | 中石化重庆页岩气有限公司生产科研基地项目 | 占地48亩，新建科研检测、研发中心及相关配套设施。 | 2022-2023 | 研发中心基础工程完工。 | 中石化重庆页岩气有限责任公司 | 工业园区管委会 |
| 7 | ★家电五金配件生产项目（二期） | 占地100亩，建设钢结构厂房、配套用房及家电五金配件生产线。 | 2019-2023 | 2号、3号厂房投用，实验楼、检测楼主体完工，启动配套设施建设。 | 重庆同昶科技有限责任公司 | 工业园区管委会 |
| 8 | 应急产业园制造及服务项目（一期） | 占地73.9亩，新建建筑面积5万平方米，建设消防器材生产线及消防培训学校。 | 2021-2022 | 竣工。 | 重庆信达可恩集团有限公司 | 工业园区管委会 |
| **（二）水江组团** | 13个 |  |  |  |  |
| 9 | ★日处理100万标方页岩气液化工厂及配套综合能源站项目 | 占地180亩，建设日处理100万标方页岩气液化工厂，配套建设增压站、二级加油、LNG加气、充电一体化综合能源站。 | 2022-2024 | 完成征地拆迁，启动厂房建设。 | 重庆祥泰燃气有限公司 | 工业园区管委会 |
| 10 | 明达新型环保水处理剂项目 | 占地40亩，一期建设年产30万吨聚合氯化铝水剂生产线；二期建成年产5万吨聚合氯化铝水剂生产线。 | 2022-2023 | 启动一期项目厂房建设。 | 宜宾市明达化工有限责任公司 | 工业园区管委会 |
| 11 | ★中望固体废弃物资源综合利用项目（二期） | 占地150亩，一期建成年产干粉砂浆及石膏砂浆50万吨、S75/S95高炉渣矿粉30万吨、一/二级粉煤灰100万吨、脱硫石粉20万吨等生产线；二期建成年处置建筑垃圾120万吨、蒸压砌块及板材40万立方米生产线。 | 2022-2023 | 完成部分厂房建设。 | 重庆中望实业有限公司 | 工业园区管委会 |
| 12 | 添莱高附加值医药中间体项目 | 占地30亩，建设年产8000吨对硝本甲酸生产线及配套设施。 | 2022 | 竣工。 | 重庆添莱科技有限公司 | 工业园区管委会 |
| 13 | 福和环保新材料项目 | 占地40亩，一期建设年产5万吨造纸助剂及配套设施；二期建设年产5万吨纳米净水剂生产线。 | 2022-2023 | 一期项目建成投产。 | 漳州福和应用材料科技有限公司 | 工业园区管委会 |
| 14 | ★页岩气勘探开发项目 | 建成页岩气年产能25亿方以上。 | 2016-2025 | 新钻井50口，投产50口。 | 中石化重庆页岩气有限公司、中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 区发展改革委 |
| 15 | ★电石尾气综合利用循环经济项目 | 占地1600亩，建设年产20万吨PBAT、35万吨醋酸生产线。 | 2021-2023 | 建成投产15万吨电石生产线、35万吨醋酸厂房主体工程。 | 重庆鸿庆达产业有限公司 | 工业园区管委会 |
| 16 | CMP抛光材料项目 | 占地150亩，建设年产120万片CMP抛光垫、3万吨CMP抛光液生产线。 | 2021-2023 | 一期项目建成投产。 | 普利英（重庆）创新科技有限公司 | 工业园区管委会 |
| 17 | 拓宇环保涂料项目 | 占地110亩，建设年产汽车、摩托车用水性涂料3万吨生产线，油性涂料2万吨生产线。 | 2021-2023 | 厂房主体工程完工。 | 重庆拓宇涂料有限公司 | 工业园区管委会 |
| 18 | 中汇鑫新材料项目 | 占地77亩，建设年产12万吨萤石、重晶石新材料深加工生产线。 | 2021-2022 | 竣工。 | 重庆中汇鑫新材料科技有限公司 | 工业园区管委会 |
| 19 | 顶典环保涂料项目 | 占地39亩，建设年产15000吨环保涂料生产线。 | 2021-2023 | 部分生产线投产。 | 重庆顶典化工有限公司 | 工业园区管委会 |
| 20 | 固废处置及资源化利用项目 | 占地70亩，建设城镇生活污泥处置线2条，日处置能力200吨。 | 2021-2023 | 部分生产线投产。 | 重庆博凡环境治理有限公司 | 工业园区管委会 |
| 21 | 隆腾铜催化剂项目 | 占地20亩，建设年产3000吨多元铜粉、6000吨阻燃剂生产线。 | 2021-2022 | 竣工。 | 重庆隆腾金属材料有限公司 | 工业园区管委会 |
| **（三）南平组团** | 8个 |  |  |  |  |
| 22 | ★宏日绿色装配式建筑生产基地项目 | 占地136.8亩，建设内容包括厂房、库房、办公用房及配套设施，建设年产150万吨石英石、150万吨石灰石（其中50万吨UHPC原材料）生产线。 | 2022-2023 | 钢结构厂房施工。 | 宏日（浙江）控股有限公司 | 工业园区管委会 |
| 23 | 沙趟曲轴建设项目 | 占地11.3亩，新建厂房3万平方米、库房1万平方米、办公及配套用房8000平方米，建设绿色铸造生产线、自动化铸造加工生产线8条，年产能4.8万吨。 | 2022-2023 | 完成厂房建设，部分生产线投产。 | 重庆沙趟机械制造有限公司 | 工业园区管委会 |
| 24 | 昇立塔式起重机生产项目 | 占地45亩，新建厂房2.6万平方米、库房500平方米、办公及配套用房1000平方米，建设塔式起重机生产线3条，购置安装切割、焊接等生产设备120台以上，年产大型塔式起重机220台。 | 2022-2023 | 完成厂房建设，部分生产线投产。 | 重庆昇立机械制造有限公司 | 工业园区管委会 |
| 25 | 钰铂高端铝合金智能家居项目 | 占地18亩，新建厂房及配套用房8000平方米，建设年产钢化玻璃配件加工等产品40万套生产线以及其它配件产品20万套生产线。 | 2022-2023 | 钢结构厂房施工。 | 重庆钰铂门业有限公司 | 工业园区管委会 |
| 26 | ★鸿路（南川）绿色建筑产业园扩建项目 | 占地912亩，建成50万平方米钢结构加工厂房及附属设施。新增重钢生产线，配套建设辅助用房、门卫磅房、垃圾库、固废库等。 | 2021-2023 | 建成20万平方米钢结构加工厂房，部分生产线投产。 | 重庆鸿路钢结构有限公司 | 工业园区管委会 |
| 27 | ★中筑智装装配式建筑产业园项目 | 占地190亩，新建厂房4万平方米，堆场4万平方米，办公及配套用房6000平方米，建设内容包括PC智能化工厂、智能物流基地、研发中心、办公楼、宿舍等。 | 2021-2023 | 完成厂房建设，部分生产线投产。 | 重庆中筑智装有限公司 | 工业园区管委会 |
| 28 | 天荃大理石生产加工项目 | 占地30亩，新建厂房5万平方米、成品仓储用房3.6万平方米、办公用房及宿舍3500平方米。 | 2021-2022 | 竣工。 | 重庆天荃矿业有限公司 | 工业园区管委会 |
| 29 | 川明新型高级防盗门生产项目 | 占地50.3亩，新建厂房、库房及配套用房等，建设2条以上新型高级防盗门生产线，购置数控弯机设备53台以上，年产100万套新型高级防盗门。 | 2021-2022 | 竣工。 | 重庆川明科技有限公司 | 工业园区管委会 |
| **（四）大观组团** | 11个 |  |  |  |  |
| 30 | 中颐油茶加工项目 | 占地40亩，新建油茶精深加工生产线。 | 2022 | 竣工。 | 重庆渝之福科技有限公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| 31 | ★华润三九中药配方颗粒制造项目 | 占地230亩，建设智能化高品质食用菌生产线。 | 2022-2023 | 主体工程完工。 | 华润三九药业有限公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| 32 | ★中医药科创中心项目 | 占地52亩，新建中医药科技研发中心5000平方米、标准化厂房45000平方米、中医药检验检测中心4000平方米、中医药展览展示中心5000平方米，以及设施用房、污水处理设施等附属设施1000平方米。 | 2022-2023 | 主体工程完工。 | 区联航公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| 33 | 轩瑞食品加工项目 | 占地50亩，新建方竹笋深加工及延伸产品生产线2条，蔬菜类休闲食品生产线2条。 | 2022-2023 | 方竹笋深加工生产线投用。 | 重庆市轩瑞食品有限公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| 34 | 敬存仁中药饮片加工项目 | 占地20亩，新建GMP厂房，现代化曲类饮片发酵、直接口服等中药饮片生产线4条，以及库房、研发中心、办公楼等配套设施。 | 2022-2023 | 主体工程完工。 | 浙江敬存仁生物科技有限公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| 35 | 分布式能源项目 | 占地10亩，建设1座大型综合清洁能源中心（包括但不限于分布式天然气能源站、光伏发电、储能站等）。 | 2022 | 竣工。 | 中广核新能源重庆有限公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| 36 | 味轩州食品加工项目 | 占地40亩，建设休闲食品加工车间、仓储物流、研发、检验检测车间。 | 2022-2023 | 一期工程竣工投产。 | 重庆味轩州食品有限公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| 37 | 红碎茶加工项目 | 占地20亩，建设年产优质成品红碎茶1300吨生产线。 | 2022 | 竣工。 | 重庆金山湖农业开发有限公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| 38 | ★华绿现代农业食用菌工厂化项目 | 占地230亩，建设智能化高品质食用菌生产线。 | 2021-2023 | 一期工程竣工投产。 | 区联航公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| 39 | ★上药慧远中药材精深加工项目 | 占地145亩，建设中药制剂、中药饮片、中药保健品等生产线。 | 2020-2022 | 竣工。 | 重庆上药慧远药业有限公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| 40 | 金木集团中医药全产业链项目 | 占地143亩，建设中药饮片、中药颗粒剂、中药系列保健品、保健食品等生产线，配套建设科研中心、仓储物流中心等。 | 2021-2023 | 二期厂房主体工程完工。 | 御本堂（重庆）药业有限公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| **（五）科创平台及基础设施** | 15个 |  |  |  |  |
| 41 | 现代智慧科技产业园建设项目 | 总建筑面积2.1万平方米，建设内容包括科技孵化中心、研发中心、学术活动中心、人才公寓、接待中心、人工智能呼叫中心、地下车库及设备用房，配套建设道路、室外综合管网、广场、照明、绿化及变配电所等附属设施。 | 2022-2023 | 土石方及基础工程完工。 | 区旺园公司 | 园业集团 |
| 42 | 万盛至南川（宏墙）220kV线路工程 | 新建架空线路108公里（折单），电缆线路2.36公里（折单）。 | 2022-2023 | 基础工程完成70%，杆塔工程完成30%。 | 区供电公司 | 区发展改革委 |
| 43 | 南川至两江新区天然气管道（二期）工程 | 新建DN400管道62公里，沿线新建丰盛、洛碛2座分输站和3座阀室，年输气量9.8亿立方米。 | 2022-2023 | 主体工程施工。 | 重庆渝通天然气管道有限公司 | 工业园区管委会 |
| 44 | 国网110千伏输变电工程项目 | 占地10亩，新建110千伏输变电工程。 | 2022 | 竣工。 | 区供电公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| 45 | 水江组团中小企业创业园 | 占地57亩，总建筑面积5万平方米，建设内容包括办公楼3000平方米，研发中心7000平方米，标准化厂房4万平方米，以及道路、停车场、室外综合管网、绿化、照明等附属设施。 | 2022-2023 | 基础工程完工。 | 园业集团 | 园业集团 |
| 46 | 南平地磅房避险搬迁安置点建设项目 | 占地19亩，新建避险搬迁安置房屋3万平方米，以及避险地下场所、道路、雨污管网、照明、通讯、景观绿化等配套设施。 | 2022-2024 | 基础工程完工。 | 园业集团 | 园业集团 |
| 47 | 园区市政基础设施建设工程 | 龙岩组团：新建道路长1165米，横一路延伸段长369米（含桥梁长度41米）、宽40米；纵一路延伸段长796米、宽24米；整治土地449亩；高铁站前道路长525米、宽24米；下穿道长525米、宽40米；东胜互通长700米、宽40米；安坪产业园二期厂房135000平方米。水江组团：1.占地20亩，启动水江组团污水处理厂二期工程。2.新建兴盛路延伸段，道路长780米、宽24米。3.新建创业路，长1100米、宽16米。4.新建生态环境污染防控应急设施。南平组团：新建兴湖东一路，长516米、宽20米。 | 2021-2025 | 主体工程施工。 | 园业集团区旺园公司 | 园业集团 |
| 48 | ★南川至江津页岩气外输管道建设工程 | 新建天然气管道140.5千米（南川境内58.2千米），设计压力10兆帕，管径1016毫米，设计输气能力48亿立方米/年（全线增压后输气能力可达150亿立方米/年），新建站场2座，阀室9座（南川境内新建站场1座，阀室3座）。 | 2021-2024 | 线路工程完成80%，安装工程完成30%，隧道工程完成90%。 | 重庆渝西天然气管道有限公司 | 区发展改革委 |
| 49 | 东胜至大有天然气输气管道工程 | 新建DN610管道39.2公里，沿线新建站场 1 座、阀室 2 座，年输气量9.8亿立方。 | 2021-2022 | 竣工。 | 重庆渝黔天然气有限公司 | 工业园区管委会 |
| 50 | 现代智能环保产业孵化中心建设工程 | 总建筑面积4.3万平方米，建设内容包括智能中心、环保技术孵化中心、检测室、标准化厂房、人才公寓，配套建设银行、餐饮、停车场等。 | 2021-2022 | 竣工。 | 园业集团 | 园业集团 |
| 51 | ★水江物流集散中心建设工程 | 新建年货运量600万吨物流货运中心，建设内容包括接轨站、铁路专用线3000米、物流管理中心、设备用房、物流作业区、机械设备停放区，配套建设办公楼、员工食堂、宿舍、集疏运道路等。 | 2021-2023 | 完成铁路轨道铺设，完成翻车机、传输带土建及安装工程。 | 园业集团 | 园业集团 |
| 52 | 重庆中医药科技产业园区至石溪高速路口连接道路项目 | 新建道路长9公里，宽22米。 | 2020-2023 | 完成5座桥梁建设。 | 区联航公司 | 园业集团 |
| 53 | 绿色智慧产业培育中心建设工程 | 总建筑面积4000平方米，建设内容包括绿色环保中心、智慧产业培育中心、检测室、标准化厂房、人才公寓，配套建设银行、餐饮、天然气、供电、供水等。 | 2021-2022 | 竣工。 | 园业集团 | 园业集团 |
| 54 | 重庆中医药科技产业园区基础设施建设项目 | 实施中医药园区5平方公里道路建设、配套管网及土地整治等。 | 2016-2022 | 竣工。 | 区联航公司 | 中医药产业科技园区管委会 |
| 55 | 龙岩组团西区人才公寓及配套设施建设项目 | 总建筑面积2.8万平方米，其中：人才公寓1万平方米、社区服务中心3000平方米、幼儿园3000平方米、地下车库5000平方米，配套建设室外综合管网、照明等附属设施。 | 2021-2023 | 主体工程完工。 | 园业集团 | 园业集团 |
| **二、旅游升级** | 24个 |  |  |  |  |
| **（一）旅游综合开发** | 17个 |  |  |  |  |
| 56 | 蓝城•陶然里项目 | 总建筑面积17万平方米，建设低密度高端同城颐养社区。 | 2022-2024 | 小镇中心、养老机构投入运营，康养物业一期预售。 | 重庆蓝华中浩陶然置业有限公司 | 金佛山管委会 |
| 57 | 蓝城•桃李春风项目 | 总建筑面积12万平方米，建设科技农业、休闲农业为一体的复合型特色现代都市田园综合体。 | 2022-2024 | 启动一期康养物业建设，建成相关配套。 | 四川蓝华中浩桃李置业有限公司 | 金佛山管委会 |
| 58 | ★良瑜国际养生谷项目 | 总建筑面积100万平方米，建设康养物业及度假酒店、森林公园等配套设施。 | 2018-2029 | 建成康养物业一期，启动康养物业二期及国际会议中心等设施建设。 | 重庆良瑜投资（集团）有限公司 | 良瑜国际养生谷项目建设指挥部 |
| 59 | ★山王坪国际旅游度假区一期 | 总建筑面积70万平方米，建设喀斯特公园提档升级、康养物业及配套设施。 | 2021-2025 | 喀斯特公园完工；道路完成总工程量的30%；人望坪贫困村提升工程完成总工程量的50%。 | 区景丰公司 | 山王坪国际旅游度假区项目建设指挥部 |
| 60 | ★兴茂乐村旅游康养度假区项目 | 总建筑面积120万平方米，建设康养物业及特色商业街、儿童乐园等配套设施。 | 2019-2026 | 完成康养物业一期，酒店开始营业，商业首开区开街，启动康养物业二期建设。 | 重庆兴茂康旅置业有限公司 | 乐村片区森林旅游开发建设指挥部 |
| 61 | ★金佛•东麓项目 | 总建筑面积60万平方米，建设康养物业及儿童乐园、智慧农场等配套设施。 | 2019-2027 | 一期A组团康养物业达到交付条件，建成投用商业街、民宿酒店、儿童乐园、森林步道、智慧农场等配套设施。 | 重庆泽恺文化旅游发展有限公司 | 大有片区旅游度假项目建设指挥部 |
| 62 | ★中海黎香湖项目 | 建设黎香湖旅游度假康养特色小镇200万平方米。 | 2010-2030 | 开工建设A1-2地块一期项目，同步实施A1-2地块外围连接道路、湖岸整治、高压供电等建设。 | 重庆中海投资有限公司 | 黎香湖统筹城乡综合开发项目建设指挥部 |
| 63 | 凤凰岭油茶康旅综合体 | 总建筑面积70万平方米，建设康养物业及美食天街、健康管理中心等配套设施。 | 2021-2029 | 完成乡村酒店、院士工作站、100亩康养别苑、农场集群等建设。 | 重庆乡闲如歌文化旅游发展有限公司 | 金佛山管委会 |
| 64 | ★清凉山农旅融合一体化建设项目 | 总建筑面积130万平方米，建设稻花果峪田园、禅意养生、田园享老三大板块度假区及配套设施。 | 2020-2025 | 启动内部路网、高标准农田整治、民宿、4A级景区等设施建设。 | 区恒昌公司 | 石溪清凉山农旅融合一体化项目建设指挥部 |
| 65 | ★山语涧•康旅度假村项目 | 建设森林康养社区40万平方米，建设康养物业及应急救援、山地骑行等配套设施。 | 2020-2025 | 完成一期康养物业2.7万平米建设，开工建设二期康养物业4.3万平米，推进养心湖、山居主题酒店、生态农庄及骑行公园道路、排污管网等建设。 | 重庆乐村优美置业有限公司 | 乐村片区森林旅游开发建设指挥部 |
| 66 | 荣盛•金佛山阿尔卡迪亚国际康养度假小镇 | 总建筑面积150万平方米，建设康养物业及阿尔卡迪亚酒店、桃源书院等配套设施。 | 2021-2028 | 开工建设康养物业一期，启动接待中心、酒店等设施建设。 | 重庆荣盛旅游发展有限公司 | 中新·金佛山旅游文化产业园项目建设指挥部 |
| 67 | 长青森林康养度假区 | 总建筑面积20万平方米，建设康养物业及植物科普园、森林瑜伽广场等配套设施。 | 2021-2026 | 启动康养物业一期及接待中心、康养大楼、污水处理等基础设施建设。 | 重庆长年森林公园开发有限公司 | 乐村片区森林旅游开发建设指挥部 |
| 68 | 蓝城•石人山康养度假项目 | 总建筑面积28万平方米，建设康养物业及山地公园、环山徒步道等配套设施。 | 2021-2027 | 开工建设康养物业一期，启动小镇中心、儿童公园建设。 | 重庆旭洲实业有限公司 | 金山湖国际旅游度假区项目建设指挥部 |
| 69 | 乐村归望云湖森林康养项目 | 总建筑面积40万平方米，建设康养物业及康养中心、儿童主题公园等配套设施。 | 2021-2026 | 启动康养物业一期及道路、水体景观等基础设施建设。 | 重庆九井置业发展有限公司 | 乐村片区森林旅游开发建设指挥部 |
| 70 | 金佛山•龙凤村康旅小镇 | 总建筑面积40万平方米，建设康养度假物业及美食中心、共享农庄等配套设施。 | 2021-2025 | 开工建设康养度假物业3万平米、预售2万平米；新建乡村休闲及养生民宿体验区5000平米、亲子游乐示范区2万平米、森林滨湖休闲健康步道2公里；及配套基础设施建设。 | 重庆开隆实业发展有限公司 | 金佛山管委会 |
| 71 | 金山湖康养小镇 | 总建筑面积10.3万平方米，建设康养物业及相关配套设施。 | 2021-2024 | 挡墙防护工程完成70％、基础工程完成50%、主体工程完成10％。 | 区金瀚公司 | 区惠农文旅集团 |
| 72 | 金佛山万卷书台花园景区项目 | 建设金佛山特色花卉观光基地、花卉繁育保护基地以及配套设施2000亩。 | 2020-2025 | 完成白庙至观音道路油化、栈道修复、花卉移栽及露营基地相关配套设施建设。 | 重庆洛华旅游发展有限公司 | 金佛山管委会 |
| **（二）旅游配套设施** | 7个 |  |  |  |  |
| 73 | 金佛山西坡旅游接待设施提档升级项目 | 提档升级天星两江酒店、天星小镇、金佛山天街。 | 2022-2023 | 完成酒店设施设备更换，小镇灯光、屋面瓦、木结构改造，以及天街房屋建筑装饰装修和设施更换。 | 区山水公司 | 区山水公司 |
| 74 | 金佛山景区旅游项目 | 建设游览路线长16.5公里，打造云海剧场（北坡观景平台）、流云观测台（绝壁栈道观景平台）、灵官洞至羊口洞、金龟朝阳、落霞官佛（观佛亭）、竹浪听音等节点30余处。 | 2022-2023 | 步游道、节点景观、接待设施等工程施工。 | 区山水公司 | 区山水公司 |
| 75 | 金佛山西坡游客接待中心迁建项目 | 占地50亩，建筑总面积8000平方米，建设内容包括旅游接待中心、售票中心、配套建设停车场、公园等附属设施。 | 2022-2024 | 完成平场工程。 | 区山水公司 | 区山水公司 |
| 76 | ★人民坝至仙女洞公路工程 | 道路长13.5公里，采用二级公路标准，建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、防护工程及其他附属设施。  | 2021-2023 | 完成桥梁控制性工程达到通车要求，全线桥梁工程完成70%、路基工程完成80%，隧洞工程完成主体50%。 | 区惠农文旅集团 | 区惠农文旅集团 |
| 77 | 旅游民宿集群项目 | 在生态大观园、大有镇、三泉镇、金山镇等区域建设民宿集群。 | 2021-2023 | 推进黎香湖木鱼岛民宿、映舍民宿、一品小院民宿、河图乡村美术展览馆等民宿项目建设。 | 宝剑农业开发公司、映舍公司、一品小院公司、泓景文化传播公司 | 金佛山管委会区惠农文旅集团 |
| 78 | 金山湖滨湖公路 | 路线全长9.276公里，主要建设内容包括路基、路面、桥涵、防护、排水工程等。 | 2020-2024 | 危岩治理完成50％、全线桥梁及支护工程完成60%、路基工程完成65%。 | 区金瀚公司 | 区惠农文旅集团 |
| 79 | 金佛山5A景区（北坡）游客服务中心 | 新建金佛山游客集散中心（包含接待大厅、多功能厅、游客休息厅、特色地域商品展售厅、办公区），配套建设停车场、广场、厕所、绿化、电力、综合管网等附属设施。 | 2021-2023 | 新建游客服务中心总建筑面积3000平方米，配套建设停车场28800平米及景观绿化、照明、管网等附属工程。 | 区永隆公司 | 区惠农文旅集团 |
| **三、乡村振兴项目** | 9个 |  |  |  |  |
| 80 | 蓝莓标准化基地建设项目 | 新建蓝莓标准园10000亩。 | 2022 | 竣工。 | 重庆瑞凯农业有限公司、重庆青厚农业有限公司、重庆嘉蓝悦霖农业有限公司 | 区农业农村委 |
| 81 | 土地整治项目 | 实施土地整治44000亩。 | 2022-2023 | 完成总工程量的80%。 | 区土地整治中心 | 区规划自然资源局 |
| 82 | ★高标准农田建设项目 | 建设高标准农田50000亩，实施“七化”示范区建设6000亩、“千年良田”4000亩。 | 2022 | 竣工。 | 区农业农村委区恒昌公司 | 区农业农村委 |
| 83 | 人居环境综合整治提升项目 | 在乡村振兴重点帮扶镇、重点帮扶村、示范村开展道路建设、农房整治、生活垃圾治理、生活污水治理、卫生厕所改造等。 | 2022 | 竣工。 | 区农业农村委 | 区农业农村委 |
| 84 | 辰满生猪养殖项目 | 占地42亩，新建圈舍13000平方米、异位发酵床2000立方米、日处理能力100立方米污水处理站1座。 | 2022 | 竣工。 | 重庆辰满农业有限公司 | 区农业农村委 |
| 85 | 茶叶产业新建及低产茶园改造项目 | 新建茶园6000亩，改造低产茶园4000亩，实施茶园有机肥替代化肥 10000亩。 | 2022 | 竣工。 | 区农业农村委 | 区农业农村委 |
| 86 | 庆酒仓储及生态体验园项目 | 占地300亩，建设庆酒仓储及生态体验园。 | 2019-2023 | 主体工程施工。 | 重庆庆酒酿酒庄园有限公司 | 区农业农村委 |
| 87 | 大观美丽乡村田园综合体项目 | 种植迷迭香、黄精、天麻等中药材2500亩，综合治理九龙湖湖岸4公里。整治龙川江支流3公里，建设民宿及配套道路，新建步游道14000平方米等。 | 2019-2022 | 竣工。 | 区联航公司 | 园业集团 |
| 88 | 龙川江铁桥段河道治理工程 | 治理河道2.2公里，新建（加固）河堤护岸4281米；新建穿堤排洪渠（涵管）16处，改建拦河堰2座，设置下河梯步10个。 | 2021-2022 | 竣工。 | 区弘禹水利公司 | 区城投集团 |
| **四、城市提升项目** | 61个 |  |  |  |  |
| **（一）城市更新** | 44个 |  |  |  |  |
| 1.军民融合 | 2个 |  |  |  |  |
| 89 | ★太平场军旅文化特色小镇 | 新建军旅文化特色小镇一期（搬迁安置房）、军旅文化主题街区、军旅文化旅游体验乐园、军旅文化主题度假酒店、全国青少年国防教育基地、川渝地区青少年安全培训基地，配套建设道路、停车场等附属设施。 | 2022-2026 | 安置房基础工程施工。 | 区泰平公司 | 区惠农文旅集团 |
| 90 | ★太平场用地置换整合项目 |  | 2021-2024 | 推进征地拆迁工作。 | 重庆警备区南川区人民政府 | 太平场训练场项目指挥部 |
| 2.棚户区及片区改造 | 12个 |  |  |  |  |
| 91 | ★六角楼地块安居工程 | 总建筑面积212796平方米，其中：保障性住房143225平方米，配套建设道路、广场、综合管网、景观绿化等附属设施。 | 2022-2025 | 完成征地拆迁，启动工程建设。 | 区博顺置业公司 | 区城投集团 |
| 92 | ★文管所地块安居工程 | 总建筑面积195831平方米，其中：保障性住房126070平方米，配套建设道路、广场、综合管网、景观绿化等附属设施。 | 2022-2025 | 完成征地拆迁，启动工程建设。 | 区博顺置业公司 | 区城投集团 |
| 93 | 南川中学地块安居工程 | 总建筑面积115734平方米，其中：保障性住房81140平方米、配套建设道路、广场、管网、景观绿化、电力等附属设施。 | 2022-2025 | 完成征地拆迁，启动工程建设。 | 区博顺置业公司 | 区城投集团 |
| 94 | 硫磺大院二期安居工程 | 总建筑面积182458平方米，其中：保障性住房112184平方米，配套建设道路、广场、管网、景观绿化等附属设施。 | 2020-2023 | 主体工程完工。 | 区博顺置业公司 | 区城投集团 |
| 95 | 百货公司片区安居工程 | 总建筑面积314413平方米，其中：保障性住房194212平方米，配套建设道路、广场、管网、景观绿化、电力等附属设施。 | 2020-2023 | 主体工程施工。 | 区博顺置业公司 | 区城投集团 |
| 96 | 采煤沉陷区避险搬迁安置工程项目（南锦园） | 总建筑面积121108平方米，其中：保障性住房87327.25平方米，配套建设道路、广场、管网、景观绿化、电力等附属设施。 | 2020-2023 | 主体工程施工。 | 区博顺置业公司 | 区城投集团 |
| 97 | 东街花园安居工程 | 总建筑面积275605平方米，其中：保障性住房184813.48平方米，配套建设道路、广场、管网、景观绿化等附属设施。 | 2019-2023 | 主体工程施工。 | 区博顺置业公司 | 区城投集团 |
| 98 | 东城花园安居工程 | 总建筑面积324677平方米，其中：保障性住房210437平方米，配套建设道路、广场、管网、景观绿化等附属设施。 | 2020-2023 | 主体工程施工。 | 区博顺置业公司 | 区城投集团 |
| 99 | 红茶厂地块安居工程 | 总建筑面积229479平方米，其中：保障性住房162894平方米，配套建设道路、广场、管网、景观绿化等附属设施。 | 2021-2024 | 主体工程施工。 | 区博顺置业公司 | 区城投集团 |
| 100 | 硫磺四社安居工程 | 总建筑面积97086平方米，其中：保障性住房66817平方米，配套建设道路、广场、管网、景观绿化、电力等附属设施。 | 2021-2024 | 主体工程施工。 | 区博顺置业公司 | 区城投集团 |
| 101 | 龚家塘地块安居工程 | 总建筑面积112904平方米，其中：保障性住房63169平方米，配套建设道路、广场、管网、景观绿化等附属设施。 | 2021-2023 | 主体工程施工。 | 区博顺置业公司 | 区城投集团 |
| 102 | 东方郦景安居工程 | 总建筑面积257239.47平方米，其中：保障性住房191692.74平方米，配套建设道路、管网、景观绿化、电力等附属设施。 | 2020-2023 | 主体工程施工。 | 区长实房地产开发公司 | 商贸物流园区管委会 |
| 3.房地产开发 | 15个 |  |  |  |  |
| 103 | 未来星城开发项目 | 占地101.29亩，总建筑面积22.9万平方米。 | 2021-2024 | 一期主体工程施工，启动二期工程建设。 | 重庆市南川区蓝之海置业有限公司 | 区住房城乡建委 |
| 104 | 泽京南樾府二期开发项目 | 占地138亩，总建筑面积31万平方米。 | 2022-2025 | 完成征地拆迁交地，开工建设。 | 重庆泽京泊瑞房地产开发有限公司 | 区住房城乡建委 |
| 105 | 氮肥厂地块开发项目 | 占地126亩，总建筑面积24万平方米。 | 2022-2025 | 完成征地拆迁交地，开工建设。 | 区博顺置业公司 | 区住房城乡建委 |
| 106 | 南川中学初中部右侧地块开发项目 | 占地36亩，总建筑面积8万平方米。 | 2022-2025 | 主体工程施工。 | 重庆长实房地产开发有限公司 | 商贸物流园区管委会 |
| 107 | 泽京南樾府开发项目 | 占地142亩，总建筑面积33万平方米。 | 2019-2023 | 三期主体结构全部完成。 | 重庆泽京泊瑞房地产开发有限公司 | 区住房城乡建委 |
| 108 | 新鸥鹏兰亭书香开发项目 | 占地139亩，总建筑面积31.5万平方米。 | 2020-2023 | 一期竣工交付，二期主体结构封顶。 | 重庆南鸥置业有限公司 | 区住房城乡建委 |
| 109 | 师大桐栖学府开发项目 | 占地187亩，总建筑面积40万平方米。 | 2018-2023 | 二期三、四标段主体施工。 | 重庆市南川区师大融尚置业有限公司 | 区住房城乡建委 |
| 110 | 新东邦晓月湾开发项目 | 占地191亩，总建筑面积40万平方米。 | 2018-2023 | 三期竣工，四期绿化环境施工。 | 重庆新东邦置业有限公司 | 区住房城乡建委 |
| 111 | 恒大滨河左岸开发项目 | 占地138亩，总建筑面积33万平方米。 | 2019-2024 | 主体工程施工。 | 重庆川南房地产开发有限公司 | 区住房城乡建委 |
| 112 | 申佳天馥城开发项目 | 占地268.11亩，总建筑面积66万平方米。 | 2018-2026 | 一期竣工。 | 重庆新申佳实业有限公司 | 商贸物流园区管委会 |
| 113 | 奥园公园壹号开发项目 | 占地320亩，总建筑面积33万平方米。 | 2018-2023 | A区竣工，B区开工。 | 重庆新红阳实业有限公司 | 区住房城乡建委 |
| 114 | 九鼎峯境开发项目 | 占地113亩，总建筑面积18万平方米。 | 2019-2023 | B1区竣工，B2区完成主体施工。 | 重庆乐鼎投资有限公司 | 区住房城乡建委 |
| 115 | 海怡天玺雅居开发项目 | 占地42亩，总建筑面积7.8万平方米。 | 2020-2023 | 主体完工，启动商业、车库、景观工程。 | 重庆海怡天房地产开发有限公司 | 区住房城乡建委 |
| 116 | 云山郡开发项目 | 占地99亩，总建筑面积11.8万平方米。 | 2021-2023 | 一期主体完工。 | 区珑璒实业公司 | 商贸物流园区管委会 |
| 117 | 芳草地金山阳光开发项目 | 占地64亩，总建筑面积14.4万平方米。 | 2021-2023 | 主体工程施工。 | 芳沐置业有限公司 | 商贸物流园区管委会 |
| 4.城市功能及配套设施 | 15个 |  |  |  |  |
| 118 | ★严家坝（华尔寺）水厂工程 | 新建日供水规模5万吨水厂一座。 | 2022-2023 | 完成进场道路施工，水厂主体完成60％，配套管网完成50％。 | 区弘禹水利公司 | 区水利局 |
| 119 | 义务教育优质均衡区创建工程 | 1.改善水江镇中心校、南川三中等68所学校办学条件。2.扩建道南小学教学用房5000平方米，配套建设运动场、综合管网、绿化等相关附属设施设备。 | 2022-2023 | 完成总工程量的50%。 | 区教委 | 区教委 |
| 120 | 智慧停车建设项目 | 建设数字管理平台，提升停车场智能化水平。 | 2022 | 竣工。 | 区泉通市政园林公司 | 区城市管理局 |
| 121 | ★景城乡融合发展连接道路建设项目 | 修建道路长8.4公里、宽50米，配套建设管网、绿化、路灯等。 | 2019-2022 | 主体工程施工。 | 区新城开发公司 | 区城投集团 |
| 122 | ★东街故城项目 | 改建具有保留价值的原始建筑面积88874平方米，复建旧房屋72160平方米，新建地下车库74478平方米，配套建设道路、广场、店里、综合管网、景观绿化等附属设施。 | 2019-2024 | 完成宴会厅、酒店、商业用房及商业配套用房部分。 | 区悦景文化旅游公司 | 区城投集团 |
| 123 | 疾控中心新建项目 | 总建筑面积20000平方米，建设内容包括业务用房、实验楼、保障用房、以及地下车库等。 | 2021-2023 | 主体工程施工。 | 区疾控中心 | 区卫生健康委 |
| 124 | ★城区供水一体化建设项目 | 占地48.24亩，扩建鹰岩水处理厂，新增日供水能力8万立方米，配套建设DN800-900配水主管道7600米、DN800输水管道4000米；新铺设DN300-800供水管道30787米，改建DN300-400供水管道9413米。增设水处理厂深度处理及污泥处理相关设施设备和智能化水处理管理系统。 | 2020-2023 | 安装DN300-900供水管道11000米，完成鹰岩水厂沉淀池、V型碳砂滤池、加氯加药间、液氧站等工程。 | 区自来水公司 | 区水利局 |
| 125 | 半溪河西门桥至杨泗桥段河道两岸绿化景观工程 | 整治河道总长750米，建设服务用房总建筑面积1100平方米。 | 2021-2023 | 完成至总工程量的90%。 | 区新城开发公司 | 区城投集团 |
| 126 | 渝南大道延伸路（二期）项目 | 新建道路长1.5公里、宽40米，配套建设管网、绿化、路灯等附属设施。 | 2020-2022 | 竣工。 | 区新城开发公司 | 区城投集团 |
| 127 | 公安局业务技术用房新建项目 | 总建筑面积33819.11平方米。 | 2021-2023 | 主体工程施工。 | 区公安局 | 区公安局 |
| 128 | 中医院感染性疾病综合楼建设项目 | 总建筑面积10437平方米，建设内容包括感染性疾病科、消毒供应中心。 | 2021-2023 | 主体工程、装修装饰工程施工。 | 区中医院 | 区卫生健康委 |
| 129 | 普惠性养老服务设施建设工程 | 1.占地7亩，新建三泉敬老院，建筑面积6203平方米，增设床位200张。2.新建德隆、乾丰、鸣玉、楠竹山养老服务中心。 | 2021-2022 | 竣工。 | 区民政局区城投集团 | 区民政局区城投集团 |
| 130 | 烈士陵园新建项目 | 新建烈士墓200穴，纪念广场2000平方米，展陈馆、英烈纪念厅、悼念厅、办公用房等功能设施600平方米，配套建设停车场、供排水、电力等附属设施。 | 2021-2022 | 竣工。 | 区退役军人事务局区城投集团 | 区退役军人事务局区城投集团 |
| 131 | 城市道路提升工程 | 新建和平支路长922米、宽18（24）米；新建广坝巷道路1125米、宽22米，配套建设绿化、路灯、管网等附属设施。 | 2021-2023 | 和平支路完工，广坝巷道路完成总工程量的50%。 | 区新城开发公司 | 区城投集团 |
| 132 | 中医医院二期住院楼建设项目 | 新建住院业务用房以及配电室系统、污水处理系统等32983.63平方米。 | 2019-2022 | 竣工。 | 区中医医院区惠农文旅集团 | 区卫生健康委区惠农文旅集团 |
| **（二）商贸市场及配套设施建设** | 6个 |  |  |  |  |
| 133 | 汽贸城建设项目 | 总建筑面积10000平方米，配套绿化等附属设施。 | 2022 | 竣工。 | 新长远汽车销售服务有限公司 | 商贸物流园区管委会 |
| 134 | 杜鹃花产业园 | 新建高效温室培育中心3600平方米、户外展示中心3700平方米。 | 2022 | 竣工。 | 区渝南黔北花木批发市场有限公司 | 商贸物流园区管委会 |
| 135 | ★昌达智慧物流园 | 占地646亩，建成以汽车新零售为引领、以城市配送为支撑、以冷链为依托、以货运枢纽为基础的综合性物流园。 | 2020-2025 | 一期主体工程完成50%，园区连接干道完成50%。 | 区丰昌公司 | 园业集团 |
| 136 | ★重庆大方向智慧物流园项目 | 占地155亩，建设内容包括重卡租售中心、智慧物流平台、智慧物流安全研发中心、现代物流服务公司、LNG固定加气站、报废汽车拆解回收中心、汽车检测中心及商贸仓储中心等配套设施。 | 2020-2025 | 新建LNG固定加气站、商贸仓储中心、智慧物流安全研发中心以及配套设施。 | 重庆大方向物流产业服务股份有限公司 | 区商务委 |
| 137 | 农副产品物流集散配送中心项目（一期） | 占地63亩，总建筑面积35872.72平方米，其中地上建筑面积529.52平方米，地下建筑面积35343.2平方米，建设内容包括仓储和配套用房、儿童主题公园。 | 2021-2023 | 完成土建工程。 | 区坤唯实业公司 | 商贸物流园区管委会 |
| 138 | ★金佛山中药材物流配送中心项目（一期） | 一期占地38515平方米，新建地上部分建筑面积24710万平方米，地下部分建筑面积17104平方米。配套建设电力、给排水、绿化及消防设施工程等附属工程。 | 2020-2022 | 竣工。 | 区坤唯实业公司 | 商贸物流园区管委会 |
| **（三）城市基础设施** | 11个 |  |  |  |  |
| 1.高铁高速 | 3个 |  |  |  |  |
| 139 | ★渝湘高速公路扩能项目 | 新建高速公路约133.18公里（其中南川境内约53公里）。 | 2020-2024 | 推进桥梁、路基、隧道工程。 | 渝湘高速扩能项目公司 | 区交通局区高指部 |
| 140 | ★渝湘高铁 | 新建高速铁路全长264.8公里（其中南川境内约50公里）。 | 2020-2025 | 推进站场、桥梁、路基工程。 | 重庆铁路集团 | 区交通局区铁指部 |
| 141 | ★西环高速公路 | 新建高速公路11.05公里。 | 2021-2023 | 推进路基、桥梁、隧道工程。 | 西环高速公路项目公司 | 区交通局区高指部 |
| 2.普通公路新改建 | 4个 |  |  |  |  |
| 142 | “四好”农村路 | 改扩建“四好”农村路100公里。 | 2022 | 竣工。 | 区公路事务中心各乡镇街道 | 区交通局 |
| 143 | G353博览城至福南桥段改建工程 | 新改建二级公路7.5公里。 | 2021-2023 | 路基工程施工。 | 区丰昌公司 | 区交通局 |
| 144 | 黎香湖镇至石溪镇公路改建工程 | 新改建三级公路12公里。 | 2021-2022 | 竣工。 | 区恒昌公司 | 区交通局 |
| 145 | S532石墙至峰岩公路升级改造工程 | 改建二级公路2公里、三级公路5公里。 | 2021-2023 | 路基工程施工。 | 区公路事务中心 | 区交通局 |
| 3.水利 | 4个 |  |  |  |  |
| 146 | 金佛山水利工程 | 建成大（2）型水库，坝高109.8米，库容10100万立方米。 | 2014-2022 | 竣工。 | 金佛山水利水电开发公司 | 区水利局 |
| 147 | 洪塘水库工程 | 建成中型水库，坝高53.1米，库容1111万立方米。 | 2021-2025 | 征地移民安置补偿工作完成70%，场内施工临时道路修建完成60%，导流隧洞工程开挖完成30%，输水隧洞工程开挖3000米。 | 区弘禹水利公司 | 区水利局 |
| 148 | 鱼枧水库工程 | 建成中型水库，坝高62.7米，库容1295万立方米。 | 2018-2021 | 完成大坝扫尾工作，完成取水塔和干渠二衬浇筑。 | 金佛山水利水电开发公司 | 区水利局 |
| 149 | 小型水库建设工程 | 新建盖石沟水库、库容95.2万立方米，楠竹山水库、库容44.78万立方米。 | 2021-2022 | 竣工。 | 区禹光水务投资公司 | 区水利局 |