南川发改委发〔2023〕334号

重庆市南川区发展和改革委员会

重庆市南川区水利局

关于重庆市南川区龙川江流域综合治理工程

可行性研究（达到初步设计深度）报告的批复

重庆市联航投资开发有限公司：

你司《关于审批龙川江流域综合治理工程可行性研究（达到初步设计深度）报告的请示》（联航司文〔2023〕21号）收悉。经研究，原则同意你司报送的重庆市南川区龙川江流域综合治理工程可行性研究（达到初步设计深度），并就有关事项批复如下：

一、项目名称：重庆市南川区龙川江流域综合治理工程。

二、项目代码：2208-500119-04-01-112237。

三、项目法人：重庆市联航投资开发有限公司。

四、项目建设地址：重庆市南川区兴隆道、大观镇、河图镇镇。

五、项目建设内容及规模：工程治理河道总长22.83km。主要治理内容：河道清淤疏浚12公里，新建左右岸堤防总长45.89km，均采用斜坡型护岸。

六、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资为15000万元。其中：建筑工程费10515.31万元，施工临时工程费1431.93万元，独立费用1444.21万元，基本预备费594.55万元，环境保护工程费460万元，水土保持工程费554万元。资金来源为争取上级补助资金和区级财政配套资金。

七、建设工期：24个月。

八、招标核准：招标范围为工程施工，勘察、设计、监理等与工程建设有关的服务，以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标前，招标文件必须经区发展改革委备案同意，招标公告按照相关规定在指定媒体上发布。

按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化水利投融资改革创新十条政策措施的通知》（渝府办发〔2022〕64号），该项目不再批复初步设计和投资概算。请据此批复抓紧完善有关建设手续，加快推进项目建设。加强工程建设管理，严格执行项目法人责任制、合同管理制、工程招投标制、工程监理制、竣工验收制和质量责任追究制等制度，确保项目质量、进度和投资有效控制。根据有关规定和要求，严格执行批复投资，不得擅自调整。

重庆市南川区发展和改革委员会      重庆市南川区水利局

2023年9月27日

（此件公开发布）

重庆市南川区发展和改革委员会办公室     2023年9月27日印发