南川发改委发〔2023〕511号

重庆市南川区发展和改革委员会

关于竹林口至喀斯特公园北门段公路改建

工程可行性研究报告的批复

区公路事务中心：

你单位《关于竹林口至喀斯特公园北门段公路改建工程可行性研究报告的函》（南路中心文〔2023〕115号）收悉。结合重庆交通大学工程设计研究院有限公司编制的《竹林口至喀斯特公园北门段公路改建工程可行性研究报告》以及专家审查意见，经研究，现就竹林口至喀斯特公园北门段公路改建工程可行性研究报告批复如下：

一、项目名称：竹林口至喀斯特公园北门段公路改建工程可行性研究报告（项目代码：2311-500119-04-01-848572）。

二、项目法人：重庆市南川区公路事务中心。

三、建设地址：重庆市南川区山王坪镇山王坪村5组、6组。

四、建设内容及规模：项目占地77.9亩。道路全长2.116公里，路基宽度8.5米，设计速度20公里/小时，沥青混凝土路面，等级为四级公路。主要建设内容为路基路面、排水、桥涵、交通及绿化等工程。

五、总投资及资金来源：项目总投资2486.37万元。其中：工程费用1947.17万元，土地使用及拆迁补偿费用167.79万元，工程建设其他费用166.11万元，预备费205.3万元。资金来源为争取上级资金及其他财政性资金。

六、建设工期：10个月。

七、招标核准：招标范围为工程施工、监理。招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标前，招标文件必须经区发展改革委备案同意，招标公告按照相关规定在指定媒体上发布。

请据此批复进一步深化初步设计等前期工作，编制项目投资概算报我委审批。请严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严格遵照《政府投资条例》等相关规定，按照批准的建设内容和建设规模实施，严格控制投资，确保工程质量。

附件：竹林口至喀斯特公园北门段公路改建工程投资估算表

重庆市南川区发展和改革委员会

2023年12月26日

（此件公开发布）

附件：

竹林口至喀斯特公园北门段公路改建工程

投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1947.17 |  |
| 1 | 临时工程 | 10.83 |  |
| 2 | 路基工程 | 1141.91 |  |
| 3 | 路面工程 | 544.75 |  |
| 4 | 桥梁涵洞工程 | 59.05 |  |
| 5 | 交叉工程 | 66.68 |  |
| 6 | 交通工程及沿线设施 | 30.85 |  |
| 7 | 专项费用 | 93.10 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 333.91 |  |
| 1 | 土地使用及拆迁补偿费 | 167.79 |  |
| 2 | 建设项目管理费 | 110.81 |  |
| 3 | 建设项目前期工作费 | 46.66 |  |
| 4 | 生产准备费 | 0.86 |  |
| 5 | 工程保险费 | 7.79 |  |
| 三 | 预备费用 | 205.30 |  |
| 1 | 基本预备费 | 205.30 |  |
| 四 | 总投资 | 2486.37 |  |

重庆市南川区发展和改革委员会办公室     2023年12月26日印发