[image: image1][image: image2] SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image1]



[image: image3] SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image2]




南川发改委发〔2026〕94号

重庆市南川区发展和改革委员会

关于南川区东街片区公租房装修工程建议书的

批  复
区住房和城乡建设委员会：

贵委《关于申请批复南川区东街片区公租房装修工程建议书的函》（南川住建委函〔2026〕5号）收悉。为解决新青年新市民住房问题，经研究，同意贵委实施该项目，现予立项，并就有关事项批复如下：

一、项目名称：南川区东街片区公租房装修工程。

二、项目代码：2602-500119-04-05-594567。
三、项目法人：重庆市南川区住房保障中心。

四、建设地址：南川区东城街道皂角井社区和灌坝社区。

五、建设规模及主要建设内容：对东街片区28套2087.26平方米公租房进行装修。主要建设内容包括卧室、客厅、阳台、厨房、卫生间等区域的地面、墙面、顶棚施工；给排水、电、气、网络施工以及室内门、排油烟机、洁具等相关附属设施购置安装。   

六、总投资及资金来源：项目估算总投资136万元，资金来源为2026年市级住房保障资金。

七、建设工期：5个月。
请接此批复后，尽快开工建设，并加强政府债务风险管控，不得因本项目实施造成新增政府债务。

重庆市南川区发展和改革委员会      

2026年2月11日
　　（此件公开发布）

  重庆市南川区发展和改革委员会办公室     2026年2月11日印发  

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image3]

－1－


