附件

重庆市龙康建材有限公司烧结砖瓦整合升级项目方案

| 整合企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 |  | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 实际生产能力（万块标砖/年） | 核准/备案 文号 | 备案产能 （万块标砖/年） | 排污许可证编号及有效期 | 排污许可证产能（万块标砖/年） |
| 重庆市龙康建材有限公司 | 91500119563452094Q | 重庆市南川区南平镇花盆村二社 |  | 1台信奇50-50型号砖机（年生产 能力11000万块）+2条隧道窑（宽3.1m×高3.0m×长91m）+1条干燥窑（宽3.1m×高3.0m×长75m） |  | 9000 | 重庆市企业投资项目备案证：310384E47430031711 | 年产20万立方米新型节能墙材（10万立方多孔砖和10万立方自保温砌块）折标7200万标砖 | 编号：91500119563452094Q001V;有效期：至2028年06月02日 | 3000 |
| 拟建整合升级项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地址 | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 整合类型（新建/改建） |  | 设计产能 （万块标砖/年） | 产品类型 | 产能整合前后比例 | 计划备案时间 | 计划投产时间 | 整合后环保绩效等级 |
| 重庆市南川区南平镇花盆村二社 | 2台信奇50-50型号砖机（年生产能力22000万块）+1条隧道窑（宽7.2m×高1.85m×105m）+1条干燥窑（宽7.2m×高1.85m×长105m） |  | 改建 |  | 10400 | 烧结标砖、多孔砖、空心砖、配砖 | 1.5:1 | 2026年9月29日 | 2027年3月 | B级 |
| 被整合企业1情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 统一社会信用代码 |  | 地址 |  | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 实际生产能力 （万块标砖/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市南川区南平页岩砖厂 | 915001192087046482 |  | 重庆市南川区南平镇兴湖村5组 |  | 1台信奇50/50型号砖机（年生产 能力11000万块）+1条隧道窑（宽3.4m×高3.2m×长100m）+1条干燥窑（宽3.4m×高3.2m×长100m） |  | 7000 |
| 项目备案文号及备案时间 | 备案产能 （万块标砖/年） | 排污许可证编号及有效期 |  | 排污许可证产能（万块标砖/年） | 用于整合项目 产能（万块标砖/年） | 焙烧窑计划拆除时间 | 排污许可证计划注销/变更时间 |
| 重庆市企业投资项目备案证：312384E49320028190 备案时间：2012年3月12日 | （6000万空心砖）折标8400万标砖 | 编号：915001192087046482001V;有效期：至2028年08月09日 |  | 3000 | 8400 | 2026年9月28日 | 2026年10月15日 |

备注：国家对烧结砖瓦行业整合升级有新规定的，按新的规定执行。