附件

重庆市南水建材有限公司烧结砖瓦整合升级项目方案

| 整合企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 |  | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 实际生产能力（万块标砖/年） |  | 核准/备案 文号 | 备案产能 （万块标砖/年） | 排污许可证编号及有效期 | 排污许可证产能（万块标砖/年） |
| 重庆市南水建材有限公司 | 91500119072310091J | 重庆市南川区楠竹山镇水鸭村2组 |  | 砖机60-50,隧道焙烧窑2条，干燥窑一条。长75M宽2.4M高2M |  | 6000万 |  | 311384E47330028167 | 16800（折标） | 91500119072310091J001V（2023年7月14日—2028年7月13日） | 3000 |
| 拟建整合升级项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地址 | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 整合类型（新建/改建） |  | 设计产能 （万块标砖/年） | 产品类型 |  | 产能整合前后比例 | 计划备案时间 | 计划投产时间 | 整合后环保绩效等级 |
| 重庆市南川区楠竹山镇水鸭村2组 | 砖机60-50，隧道焙烧窑1条长140.8m宽5.6m高2.9m干燥窑1条长118.2m高2.95m |  | 改建 |  | 14000 | 空心砖，空心砌块，多孔砖 |  | 1.5：1 | 2026年8月 | 2027年1月 | B |
| 被整合企业1情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  | 统一社会信用代码 |  |  |  | 地址 |  |  | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 实际生产能力 （万块标砖/年） |
| 重庆道易建材有限公司 |  | 915001190628776683 |  |  |  | 重庆市南川区西城街道办事处永隆9社 |  |  | 单线，50砖机，隧道窑焙烧窑1条，干燥窑1条，长80M，宽度3M,高2M 砖机50-50焙烧窑 |  | 4200（折标） |
| 项目备案文号及备案时间 |  | 备案产能 （万块标砖/年） |  |  | 排污许可证编号及有效期 |  | 排污许可证产能 （万块标砖/年） |  | 用于整合项目 产能（万块标砖/年） | 焙烧窑计划拆除时间 | 排污许可证计划注销/变更时间 |
| 311384E50330031748(2011年7月18日) |  | 4200 |  |  | 915001190628776683001V（2023年6月23日—2028年6月22日） |  | 4200 |  | 4200 | 2026-10 | 2026-10 |

备注：国家对烧结砖瓦行业整合升级有新规定的，按新的规定执行。