附件

重庆如飞建材公司烧结砖瓦整合升级项目方案

| 整合企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 |  | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 实际生产能力（万块标砖/年） |  | 核准/备案 文号 | 备案产能 （万块标砖/年） | 排污许可证编号及有效期 | 排污许可证产能（万块标砖/年） |
| 重庆如飞建材有限公司 | 91500119054279713D | 重庆市南川区水江镇大燕居委2组 |  | 1台功力90型号砖机（年生产 能力15000万块）+2条隧道窑（宽3.7m×高1.9m×长110m）+1条干燥窑（宽3.7m×高1.9m×长110m） |  | 7000 |  | 重庆市企业投资项目备案证：302384E47330024510 | 5600 | 编号：91500119054279713D001V;有效期：至2028年06月30日 | 4000 |
| 拟建整合升级项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地址 | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 整合类型（新建/改建） |  | 设计产能 （万块标砖/年） | 产品类型 |  | 产能整合前后比例 | 计划备案时间 | 计划投产时间 | 整合后环保绩效等级 |
| 重庆市南川区水江镇大燕居委2组 | 1台功力90型号砖机（年生产 能力15000万块）+2条隧道窑（宽3.7m×高1.9m×长110m）+1条干燥窑（宽3.7m×高1.9m×长110m） |  | 改建 |  | 12100 | 烧结标砖、多孔砖、空心砖、配砖 |  | 1.5:1 | 2026年10月8日 | 2027年3月 | B级 |
| 被整合企业1情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  | 统一社会信用代码 |  |  |  | 地址 |  |  | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 实际生产能力 （万块标砖/年） |
| 重庆聂家建材有限公司 |  | 915002335540775953 |  |  |  | 重庆市忠县乌杨镇五岭村 |  |  | 1台信奇50/50型号砖机（年生产 能力9600万块）+1条隧道窑（宽2.5m×高2.5m×长65m）+1条干燥窑（宽2.5m×高2.5m×长65m） |  | 4500 |
| 项目备案文号及备案时间 |  | 备案产能 （万块标砖/年） |  |  | 排污许可证编号及有效期 |  | 排污许可证产能 （万块标砖/年） |  | 用于整合项目 产能（万块标砖/年） | 焙烧窑计划拆除时间 | 排污许可证计划注销/变更时间 |
| 重庆市企业投资项目备案证：2603-500233-04-05-165822 |  | 4200 |  |  | 编号：915002335540775953001V;有效期：至2029年12月01日 |  | 3000 |  | 4200 | 2026年9月28日 | 2026年10月15日 |
| 被整合企业2情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 统一社会信用代码 |  | 地址 |  | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 实际生产能力 （万块标砖/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市仁真建材有限公司 | 9150011905321722XF |  | 重庆市南川区大观镇金龙村1社 |  | 1台信奇50/50型号砖机（年生产 能力9600万块）+2条隧道窑（宽3m×高1.32m×长70m）+2条干燥窑（宽3m×高1.32m×长70m） |  | 9000 |
| 项目备案文号及备案时间 | 备案产能 （万块标砖/年） | 排污许可证编号及有效期 |  | 排污许可证产能（万块标砖/年） | 用于整合项目 产能（万块标砖/年） | 焙烧窑计划拆除时间 | 排污许可证计划注销/变更时间 |
| 重庆市企业投资项目备案证：310384E50330031714 | 8400 | 编号：9150011905321722XF001V;有效期：至2028年07月02日 |  | 3000 | 8400 | 2026年9月28日 | 2026年10月15日 |

备注：国家对烧结砖瓦行业整合升级有新规定的，按新的规定执行。