附件

重庆市南川区子午工贸有限责任公司烧结砖瓦整合升级项目方案

| 整合企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 |  | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 实际生产能力（万块标砖/年） |  | 核准/备案 文号 | 备案产能 （万块标砖/年） | 排污许可证编号及有效期 | 排污许可证产能（万块标砖/年） |
| 重庆市南川区子午工贸有限责任公司 | 9150011920870391XR | 重庆市南川区西城街道办事处安平居委四组 |  | 1台信奇50/50型号砖机（年生产能力11000万块）+2条隧道窑，道窑（宽3.0m×高1.9m×长73m)+1条干燥道（宽3.0m×高1.9m×长73m) |  | 8000 |  | 重庆市企业投资项目备案证：311384E47430031744 | 6000 | 编号：9150011920870391XR001V,有效期：2028年6月22日 | 3000 |
| 拟建整合升级项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地址 | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 整合类型（新建/改建） |  | 设计产能 （万块标砖/年） | 产品类型 |  | 产能整合前后比例 | 计划备案时间 | 计划投产时间 | 整合后环保绩效等级 |
| 重庆市南川区西城街道办事处安平居委四组 | 2台信奇50/50型号砖机（年生产能力22000万块）+2条隧窑道窑（宽7.2m×高1.9m×长110m）+1条干燥道（宽7.2m+高1.9m+长110m） |  | 改建 |  | 11400 | 烧结空心砖、多孔砖、标砖、配砖 |  | 1.5:1 | 2026年10月8日 | 2027年3月 | B级 |
| 被整合企业1情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  | 统一社会信用代码 |  |  |  | 地址 |  |  | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 实际生产能力 （万块标砖/年） |
| 重庆市华嵩建材有限公司 |  | 915001195699194769 |  |  |  | 重庆市南川区鸣玉镇文化居委3组 |  |  | 1台信奇50/50型号砖机（年生产能力11000万块）+1条隧道窑（宽3.0m×高2.6m×长55m）+1条干燥道（宽3.0m×高2.6m×长55m） |  | 7000 |
| 项目备案文号及备案时间 |  | 备案产能 （万块标砖/年） |  |  | 排污许可证编号及有效期 |  | 排污许可证产能 （万块标砖/年） |  | 用于整合项目 产能（万块标砖/年） | 焙烧窑计划拆除时间 | 排污许可证计划注销/变更时间 |
| 重庆市企业投资项目备案证：312384C31430025604，备案时间：2012年6月4日 |  | 25万立方米空心砖/年折标8000 |  |  | 编号：915001195699194769001V；有效期：2023年7月6日至2028年7月5日 |  | 3500 |  | 8000 | 2026年9月28日 | 2026年10月5日 |
| 被整合企业2情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 企业名称 | 统一社会信用代码 |  | 地址 |  | 砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写） |  | 实际生产能力 （万块标砖/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆坤林建材有限公司 | 915001190628505450 |  | 重庆市南川区中桥乡中溪村一社 |  | 1台信奇50/50型号砖机（年生产 能力11000万块）+1条隧道窑（宽3.14m×高3.0m×长70m）+1条干燥窑（宽3.14m×高3.0m×长42m） |  | 4500 |
| 项目备案文号及备案时间 | 备案产能 （万块标砖/年） | 排污许可证编号及有效期 |  | 排污许可证产能 （万块标砖/年） | 用于整合项目 产能（万块标砖/年） | 焙烧窑计划拆除时间 | 排污许可证计划注销/变更时间 |
| 重庆市企业投资项目备案证：302384E47310024507 备案时间2009年11月23日 | 3120 | 编号：915001190628505450001V;有效期：至2030年02月05日 |  | 3000 | 3120 | 2026年9月28日 | 2026年10月15日 |

备注：国家对烧结砖瓦行业整合升级有新规定的，按新的规定执行。