附件
重庆市南川区子午工贸有限责任公司烧结砖瓦整合升级项目方案
	整合企业基本情况

	企业名称
	统一社会信用代码
	地址
	砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写）
	实际生产能力（万块标砖/年）
	核准/备案
文号
	备案产能
（万块标砖/年）
	排污许可证编号及有效期
	排污许可证产能（万块标砖/年）

	重庆市南川区子午工贸有限责任公司
	9150011920870391XR
	重庆市南川区西城街道办事处安平居委四组
	1台信奇50/50型号砖机（年生产能力11000万块）+2条隧道窑，道窑（宽3.0m×高1.9m×长73m)+1条干燥道（宽3.0m×高1.9m×长73m)
	8000
	重庆市企业投资项目备案证：311384E47430031744
	6000
	编号：9150011920870391XR001V,有效期：2028年6月22日
	3000

	拟建整合升级项目情况

	建设地址
	砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写）
	整合类型（新建/改建）
	设计产能
（万块标砖/年）
	产品类型
	产能整合前后比例
	计划备案时间
	计划投产时间
	整合后环保绩效等级

	重庆市南川区西城街道办事处安平居委四组
	2台信奇50/50型号砖机（年生产能力22000万块）+2条隧窑道窑（宽7.2m×高1.9m×长110m）+1条干燥道（宽7.2m+高1.9m+长110m）
	改建
	11400
	烧结空心砖、多孔砖、标砖、配砖
	1.5:1
	2026年10月8日
	2027年3月
	B级

	被整合企业1情况

	企业名称
	统一社会信用代码
	地址
	砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写）
	实际生产能力
（万块标砖/年）

	重庆市华嵩建材有限公司
	915001195699194769
	重庆市南川区鸣玉镇文化居委3组
	1台信奇50/50型号砖机（年生产能力11000万块）+1条隧道窑（宽3.0m×高2.6m×长55m）+1条干燥道（宽3.0m×高2.6m×长55m）
	7000

	项目备案文号及备案时间
	备案产能
（万块标砖/年）
	排污许可证编号及有效期
	排污许可证产能
（万块标砖/年）
	用于整合项目  产能（万块标砖/年）
	焙烧窑计划拆除时间
	排污许可证计划注销/变更时间

	重庆市企业投资项目备案证：312384C31430025604，备案时间：2012年6月4日
	25万立方米空心砖/年折标8000
	编号：915001195699194769001V；有效期：2023年7月6日至2028年7月5日
	3500
	8000
	2026年9月28日
	2026年10月5日

	[bookmark: _GoBack]     被整合企业2情况



	企业名称
	统一社会信用代码
	地址
	砖机、焙烧窑规格型号、数量（按生产线填写）
	实际生产能力
（万块标砖/年）

	重庆坤林建材有限公司
	915001190628505450
	重庆市南川区中桥乡中溪村一社
	1台信奇50/50型号砖机（年生产
能力11000万块）+1条隧道窑（宽3.14m×高3.0m×长70m）+1条干燥窑（宽3.14m×高3.0m×长42m）
	4500

	项目备案文号及备案时间
	备案产能
（万块标砖/年）
	排污许可证编号及有效期
	排污许可证产能
（万块标砖/年）
	用于整合项目  产能（万块标砖/年）
	焙烧窑计划拆除时间
	排污许可证计划注销/变更时间

	重庆市企业投资项目备案证：302384E47310024507  备案时间2009年11月23日
	3120
	编号：915001190628505450001V;有效期：至2030年02月05日
	3000
	3120
	2026年9月28日
	2026年10月15日


备注：国家对烧结砖瓦行业整合升级有新规定的，按新的规定执行。
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