
重庆市南川区交通运输委员会
重庆市南川区公安局

关于G243线K375+470-K404+990段占道施工延期的通告

G243线K375+470-K404+990段公路地质灾害防治工程已进入边坡治理阶段，需占用部分公路施工。因用地协调及设计变更等因素，项目工期延至2025年10月30日。为确保施工及车辆行人通行安全，现将占道施工有关事宜通告如下：

一、占道施工时间：2025年4月9日至2025年10月30日。

二、占道施工路段：G243线K375+470-K404+990段（金山湖大坝至风门），全长29.52公里。
三、安全事项：

（一）施工期间，由于车道变窄，行人及驾驶员通过施工区域时，请遵守现场交通指示，提前减速慢行，注意安全。

（二）请勿在施工区域周边停放车辆，以免影响施工进度和交通安全。
重庆市南川区交通运输委员会   重庆市南川区公安局

2025年4月2日

（此件公开发布）

