附件1

南川区水江镇宏图村梁家院子至东城街道

高桥村坪上农村公路建设项目

水土保持方案特性表

	项目名称
	南川区水江镇宏图村梁家院子至东城街道高桥村坪上农村公路建设项目
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省（市、区）
	重庆市
	涉及地市或个数
	/
	涉及县或个数
	南川区

	项目规模
	新建公路5.06km，占地10.63hm2。
	总投资（万元）
	504
	土建投资（万元）
	374

	动工时间
	2025年5月
	完工时间
	2026年2月
	设计水平年
	2026年

	工程占地（hm2）
	10.63
	永久占地（hm2）
	10.63
	临时占地（hm2）
	/

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	利用方
	弃方

	
	3.89
	2.83
	/
	0.61
	0.45

	重点防治区名称
	乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区；重庆市南川区水土流失重点治理区、预防区

	地貌类型
	低山地貌
	水土保持区划
	西南紫色土区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	轻度

	防治责任范围面积（hm2）
	10.63
	容许土壤流失量[t/km2·a]
	500

	水土流失预测总量（t）
	428
	新增水土流失量（t）
	256

	水土流失防治标准执行等级
	西南紫色土区建设类项目一级标准

	防治目标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	25

	防治措施及工程量
	分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	道路工程

防治区
	主体设计：边沟5062m、表土剥离0.60万m3、表土回填0.42万m3。

方案新增：土壤改良1.75hm2、土地整治3.87hm2。
	方案新增：撒播草籽3.87hm2、栽植灌木4299株。
	主体设计：密目网遮盖3000m2。

方案新增：密目网遮盖2000m2。

	
	边坡整治工程防治区
	主体设计：排水沟760m。
	主体设计：挂网喷播1.83hm2。
	/

	投资（万元）
	主体设计：97.64

方案新增：17.13
	主体设计：51.24

方案新增：14.31
	主体设计：1.94

方案新增：1.92

	水土保持总投资（万元）
	209.3（方案新增75.61）
	独立费（万元）
	11.82

	监理费（万元）
	/
	监测费（万元）
	12.11
	补偿费（万元）
	14.8813

	方案编制单位
	重庆龙翰环保工程有限公司
	建设单位
	重庆市南川区水江镇人民政府

	法定代表人
	王翼
	法定代表人
	赵雷

	地址
	重庆市两江新区龙山一路5号扬子江商务中心23-2
	地址
	重庆市南川区水江镇南陵大道398号

	邮编
	400020
	邮编
	408435

	联系人及电话
	吴文平/18716431892
	联系人及电话
	文乔波15826244944

	传真
	023-67895711
	传真
	/

	电子信箱
	2010985022@qq.com
	电子信箱
	/


— 2 —
— 3 —

